Тульская область

Муниципальное образование Огаревское

ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОГАРЕВСКОЕ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 марта 2021 года                                                                                  № 40

О подготовке и проведении безаварийного пропуска

паводковых вод на территории муниципального образования Огаревское Щекинского района в 2021 году

В целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод 
в 2021 году на территории муниципального образования Огаревское Щёкинского района, безопасности населения, проживающего в районах, подвергающихся угрозе затопления (подтопления), и обеспечения их жизнедеятельности, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Тульской области от 09.02.2021 № 70-р «О подготовке и проведении безаварийного пропуска паводковых вод на территории Тульской области в 2021 году», на основании Устава муниципального образования Огаревское Щекинского района, администрация муниципального образования Огаревское Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План практических мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Огаревское, Щёкинского района в 2021 году (Приложение 1).

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии (Приложение 2).

3. Утвердить положение о противопаводковой комиссии (Приложение 3).

4. Рекомендовать ст. инспектору по работе с населением, ЧС и охране окружающей среды администрации муниципального образования Огаревское Щекинского района, руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности организовать выполнение мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Огаревское Щекинского района в 2021 году.

5. Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Огаревское Щекинского района и на информационном стенде администрации муниципального образования Огаревское Щекинского района по адресу: Тульская область, Щекинский район, с. п. Огаревка, ул. Шахтерская, д.7.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Огаревское Щекинского района Курицину Т.Н.

7. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава администрации

муниципального образования Огаревское

Щекинского района                                                                        А.В. Данилин

Согласовано:

Курицина Т.Н.

Шавлова О.В.

Исп. Ситникова Л.С.

Тел: 8 (48751)2-05-66(доб.205)

Приложение 1

к постановлению администрации

МО Огаревское Щекинского района

от  11.03.20201 г. № 40

План мероприятий
по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории МО Огаревское Щёкинского района в 2021 г.

| № п/п | Мероприятия | Даты проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования в период весеннего половодья | до 01.03.2021 | Глава МО Огаревское Щекинского района; ст. инспектор по работе с населением, ЧС и ООС |
| 2. | Разработка плана практических мероприятий по контролю за уровнем паводковых вод на опасных участках, своевременного оповещения населения, эвакуации (отселения) людей и материальных ценностей из мест возможных затоплений, обеспечения устойчивости функционирования объектов экономики в период прохождения весеннего половодья, с последующим представлением его в отдел по ГО, ЧС и охране окружающей среды администрации Щекинского района | до 01.03.2021 | Глава МО Огаревское Щекинского района; ст. инспектор по работе с населением, ЧС и ООС |
| 3. | Проведение необходимых расчетов в потребности сил и средств, привлекаемых к против паводковым мероприятиям. | до 01.03.2021 | Глава МО Огаревское Щекинского района; ст. инспектор по работе с населением, ЧС и ООС |
| 4. | Проведения обследования гидротехнических сооружений. Проведение максимально возможной предполоводной сработки прудов, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, создание резерва материально-технических средств для предупреждения и ликвидации возможных аварий в соответствии со складывающейся обстановкой, проведение комплекса инженерных мероприятий по усилению дамб в наиболее опасных местах | до 01.03.2021 | Глава МО Огаревское Щекинского района; ст. инспектор по работе с населением, ЧС и ОО |
| 5. | Уточнение списков жителей, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), проведение адресной работы с населением, проживающим в этих зонах, особенно с одинокими, престарелыми, а также многодетными семьями, закрепление за ними, при необходимости, социальных работников (граждан) для оказания помощи. Уточнение сведений о гражданах, которые отказываются от эвакуации в период ухудшения паводковой обстановки в пункты временного размещения и переезжают к родственникам, или иным гражданам. Определение пунктов временного размещения для эвакуируемого из мест возможных затоплений населения. | до 01.03.2021 | Глава МО Огаревское Щекинского района; ст. инспектор по работе с населением, ЧС и ООС |
| 6. | Предоставление своевременной и достоверной информации в период прохождения весеннего половодья о сложившейся паводковой обстановке в «МКУ «ЕДДС Щекинского района». | ежедневно с 6.00 час. до 9.00 час. в течение паводкового периода | ст. инспектор по работе с населением, ЧС и ООС |
| 7. | Обеспечение устойчивой работы средств связи и оповещения в муниципальных образованиях, попадающих в зону возможного затопления (подтопления) | в течение паводкового периода | МЦТЭТ г. Щекино Тульского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 10. | Обеспечение охраны общественного порядка и патрулирование переправ в муниципальном образовании, попадающих в зону возможного затопления (подтопления) | в течение паводкового периода | ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию) |
| 13. | ## Подготовка и проведение заседания КЧС и ОПБ администрации МО Огаревское Щекинского района по подготовке к паводковому периоду в 2020 году | по решению председателя КЧС и ОПБ | ст. инспектор по работе с населением, ЧС и ООС |
| 14. | Организация и проведение разъяснительной работы среди населения по правилам поведения в зонах возможного затопления. Достоверное информирование и своевременное оповещение населения о паводковой обстановке | перед паводком | Глава МО Огаревское Щекинского района ст. инспектор по работе с населением, ЧС и ООС |

Председатель КЧС и ОПБ

муниципального образования

Огаревское Щекинского района                                                                                        А.В. Данилин

|  |  | Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования Огаревское Щекинского района от 11.03.2021 года № 40 |
| --- | --- | --- |

Состав комиссии

по пропуску паводковых вод

на территории муниципального образования Огаревское Щекинского района

| Председатель комиссии | ### - глава администрации муниципального образования Огаревское Щекинского района – председатель КЧС и ОПБ |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | - ст. инспектор по работе с населением, ЧС и ООС администрации МО Огаревское Щекинского района; |
| Члены комиссии: |  |
|  | - консультант по бухучету и финансам администрации МО Огаревское Щекинского района; |
|  | - консультант по административной работе и работе с территориями администрации МО Огаревское Щекинского района; |
|  | - начальник МЦТЭТ г. Щекино Тульского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию); |
|  | - начальник ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию); |

Председатель КЧС и ОПБ

муниципального образования Огаревское

Щекинского района                                                                  А.В. Данилин

Приложение 3

к постановлению администрации

МО Огаревское Щекинского района

от 11.03.2021 г. № 40

# ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальной противопаводковой комиссии

Общие положения

1. Муниципальная противопаводковая комиссия (далее - Комиссия) является временным координирующим органом местного звена территориальной подсистемы РСЧС, создаваемая на период прохождения весеннего половодья.

2. Комиссия предназначена для организации работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба в случае их возникновения и ликвидации их последствий в период весеннего паводка.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательными актами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями Правительства Тульской области, постановлениями главы администрации МО Огаревское Щекинского района и настоящим положением.

### 4. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством  главы администрации – председателя КЧС и ОПБ администрации МО Огаревское Щекинского района.

Основные задачи комиссии

Основными задачами комиссии являются:

- координация деятельности консультантов администраций, предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности, по выполнению комплекса против паводковых мероприятий с целью безаварийного пропуска весеннего половодья;

- организация аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с последствиями пропуска паводковых вод и весеннего половодья, руководство действиями по ликвидации последствий ЧС;

- осуществление контроля за подготовкой и готовностью сил и средств, привлекаемых на против паводковые мероприятия;

- осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением против паводковых мероприятий;

Права комиссии

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:

- заслушивать на своих заседаниях специалистов администрации, руководителей организаций, предприятий, учреждений, о ходе подготовки к пропуску весеннего половодья;

- принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для выполнения главой администрации МО, специалистов администрации МО, предприятиями, организациями и учреждениями независимо от форм собственности;

- рассматривать обращение главы администрации МО по вопросу выделения денежных средств и материально-технических ресурсов из бюджета МО на предупреждение и ликвидацию разрушительных последствий паводка.

Организация работы комиссии

Работа комиссии осуществляется в соответствии с Планом по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории МО Огаревское Щекинского района, утверждённым настоящим постановлением.

Председатель КЧС и ОПБ

муниципального образования Огаревское

Щекинского района                                                                      А.В. Данилин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

проекта НПА

О подготовке и проведении безаварийного пропуска

паводковых вод на территории муниципального образования

Огаревское Щекинского района в 2021 году

В соответствии с частями 1 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 № 172-ФЗ « Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов », статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ « О противодействии коррупции » и пунктом 2.4. Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (их проектов) в администрации муниципального образования Огаревское  Щекинского района, утвержденного Постановлением администрации МО Огаревское Щекинского района от 29.03.2019 № 45, проведена антикоррупционная экспертиза проекта НПА О подготовке и проведении безаварийного пропуска

паводковых вод на территории муниципального образования

Огаревское Щекинского района в 2021 году.

В представленном проекте НПА О  подготовке и проведении безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Огаревское Щекинского района в 2021 году коррупциогенные  факторы не выявлены.

| Консультант по административной и правовой работе |  |  |  | О.В. Шавлова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

10.03.2021г.